МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

Практическая работа №4
по курсу
«Проектирование и архитектура
программных систем»

      Выполнил:
 студент группы ИКПИ-11
Крылов А.В.

Принял:
Смирнов. К.А.

Санкт-Петербург
2024 г.
PERT-диаграмма с точки зрения управления проектом
Код	Название	Трудоемкость, ч*мес	Время, мес
T1	Формулировка целей и содержания проекта	0,6	0,3
T2	Сбор и анализ требований	3,0	1,0
T3	Разработка архитектуры	6,0	2,0
T4	Первичное планирование	0,6	0,3
T5	Реализация прототипа	3,0	1,0
T6	Детальное проектирование	6,0	2,0
T7	Испытания прототипа	0,6	0,3
T8	Анализ результатов испытаний и изменения проекта	1,0	0,3
T9	Детальное планирование	1,0	0,3
T10	Разработка драйверов для периферийных устройств (GPIO, UART, I2C и т.д.)	3,0	1,0
T11	Разработка пользовательской документации	2,0	1,0
T12	Реализация	8,0	2,0
T13	Тестирование	4,0	1,0
T14	Доработка по результатам тестирования	4,0	1,0
T15	Развертывание	1,5	0,5

Рисунок 1. PERT-диаграмма

Ответы на вопросы
1) Дайте определение программной спецификации, для чего она нужна
Спецификация - задание для программиста, написанное постановщиком задачи (системным аналитиком). Спецификация - это точное, однозначное, недвусмысленное описание. Она служит основой дальнейшей детализации и разработки.
2) Перечислите основные свойства спецификаций
- Спецификация не должна содержать деталей реализации;
- Спецификация должна обладать формальностью (однозначностью прочтения, точностью);
- Спецификация должна быть понятной (ясной, читабельной);
- Спецификация должна обладать полнотой описания задачи: ничто существенное не должно быть упущено.
3) Перечислите основные характеристики языков спецификаций
- Разбиение на уровни абстракций;
- Ограниченное число элементов, приходящихся на уровень абстракции (не более 7);
- Ограниченный контекст – включается лишь то, что входит в процесс, а все остальное из рассмотрения исключается;
- В описание включаются как сами данные, так и действия над ними.
4) Опишите методы структурного анализа
1. Принцип декомпозиции и иерархического упорядочивания;
2. Принцип абстрагирования;
3. Принцип формализации;
4. Принцип сокрытия;
5. Принцип полноты;
6. Принцип непротиворечивости;
7. Принцип логической независимости;
8. Принцип независимости данных;
9. Принцип структурирования данных.
5) Дайте определение PERT-диаграммы, для каких целей они применяются
PERT-диаграммы — это диаграммы взаимосвязей работ и событий. Предлагает использовать диаграммы-графы с работами на узлах, с работами на стрелках (сетевые графики), а также диаграммы Гантта.
Сетевые и PERT-диаграммы используются для планирования продолжительности проекта и выделения критических путей — последовательностей работ от начала до конца проекта, сумма длительностей которых максимальна среди таких последовательностей.
Выводы
В ходе проведенной практической работы был представлен процесс управления проектом в виде PERT-диаграммы и поясняющей таблицы.